|  |  | 작성자 | 2013182034 이용선 | 팀명 | 낙서의 전설 Legend Of Doodles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 26주차 | 기간 | 2018.06.24 ~ 2018.06.30. | 지도교수 | 이 형 구 (서명) |
| 이번주 한일 | - 모델링 및 텍스처 작업 Game Status UI 이미지 숫자 빌보드용 이미지 - UI 작업 Game Status 제작 빌보드 숫자 셰이더 (아직 한자릿수 표현) |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 텍스처 작업

  - Game Status UI 제작을 위한 이미지 제작

  - 숫자 빌보드 셰이더 작업을 위한 빌보드 이미지 제작

- UI 작업

  - Game Status UI 제작

  - 빌보드 숫자 셰이더 (KDA 표시, 시간(?) 에 사용)

  - 한자리 숫자 표시 완료

- 유튜브 URL

| 문제점 정리 | UI 구현 | 해결 방안 | 질문, 연습, 분석, 노력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 27주차 | 다음 기간 | 2018.07.01 ~ 2018.07.07. |
| 다음주 할 일 | - 숫자 빌보드 2자리수 이상 진행 - 특성 UI 진행 - KDA Frame - 무기 모델링 마무리 (Sabre 한자루 남았습니다.) - 다이렉트 12 글씨 띄우기 연구 진행 (참고자료 : https://www.braynzarsoft.net/viewtutorial/q16390-11-drawing-text-in-directx-12 ) |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |