|  |  | 작성자 | 2013180003 김나단 | 팀명 | 낙서의 전설 Legend Of Doodles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 20주차 | 기간 | 2018.5.20 ~ 2018.5.26 | 지도교수 | 이 형 구 (서명) |
| 이번주 한일 | 테셀레이션 연구 및 구현 Terrain에 테셀레이션 적용 및 라이트 적용 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 테셀레이션 구현 성공

기존 메쉬: 삼각형 두개로 이루어진 사각형 메쉬

각 컨트롤 포인트 기준 8개씩 균일하게 테셀레이션 적용한 결과

각 컨트롤 포인트 기준 64개씩 균일하게 테셀레이션 한 결과

- 테셀레이션을 터레인에 적용시 문제점

  - 최대64개씩으로 밖에 나눌 수 없기 때문에 사각형 하나로는 표현에 제한이 있음

  - 아 게임의 지형의 크기는 10000 X 5000이므로 그에 맞게 매쉬를 준비할 필요가 있을 것으로 보임

10000 X 5000 + 64개 테셀레이션 적용		 가로로 두배 긴 메쉬에 동일하게 64개 테셀레이션 적용

- 테셀레이션 개선 작업 진행

  - 기존: 포지션의 변환을 테셀레이션 이후 도메인 쉐이더에서 진행 -> 변환되어 증가된 정점의 개수 만큼 행렬 곱 계산

  - 개선: 포지션 변환을 버텍스 쉐이더에서 진행 -> 기존에 가지고 있는 정점의 개수 만큼만 행렬 곱 진행

  - 현재의 예제 에서는 변환이후 64 * 64 번 이상의 행렬 곱 -> 4번의 행렬 곱

- 기존 터레인 베이스 메쉬를 테셀레이션을 적용할 수 있도록 새로 메쉬 제작

  - 기존 방식: 버텍스 개수 125,000개, 인덱스 개수 248,752개

  - 변환 한 방식: 버텍스 개수 1,250개, 인덱스 개수 4796 개

  - 결론

    - 단순 정점 개수만 가지고 본다면 약 100배 정도의 메모리상 여유를 얻을 수 있음

    - 프레임 레이트에서 실험 상에서 봤을 때 64번씩의 테셀레이션(최대 수치) 적용 시 약 10배, 32번씩의 테셀레이션 적용 시 약 20배 정도의 향상을 확인(디버그 모드 기준)

    - 렌더링 결과로 볼 경우 32번씩의 테셀레이션은 기존보다 4배, 64번씩의 테셀레이션은 기존보다 8배 많은 정점을 표현하고 컨트롤 가능 -> 더 세밀한 표현이 가능

터레인 베이스에 64번씩 테셀레이션 적용한 결과 -> 약 230프레임

터레인 베이스에 32번씩 테셀레이션 결과 -> 약 550 프레임

- 인 게임 터레인에 적용 완료

  - 디버그 기준 약 3프레임 정도 빨라진 것 확인

- 굴곡을 잘 나타낼 수 있는 텍스처로 변경하는 것을 고려중

테셀레이션 인게임 적용 결과

- You tube:

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 21주차 | 다음 기간 | 2018.5.27 ~ 2018.6.2 |
| 다음주 할 일 | 테셀레이션 연구 및 구현 Terrain에 테셀레이션 적용 및 라이트 적용 그림자 연구 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |