## Slide 1: 중점 연구분야 및 기술적 요소
Client
공간 분할, 충돌 처리
HLSL을 이용한 쉐이더 프로그래밍
상태에 따른 모델과 애니메이션 변화
Server
AWS, IOCP
Client | FBX 익스포터 제작
 | 공간 분할(렌더링), 공간분할(충돌), 충돌 처리
 | 포스트 프로세싱
 | 상태에 따른 모델과 애니메이션 변화
Server | Overlapped IO, Thread Pool, Completion Queue
 | AWS(Amazon Web Service)와 IOCP의 연동
 | 상황을 분석하고 적용하는 인공지능

## Slide 2: 개발일정 및 구성원 역할분담
정휘현
김나단
내용 | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  | 8월
프레임 워크 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 테스트 및 디버그 | 
라인 몬스터 AI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
쉐이더 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내용 | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  | 8월
FBX 익스포터 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 테스트 및 디버그 | 
애니메이션 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
애니메이션 적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
충돌 처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
인공지능 플레이어 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: 개발일정 및 구성원 역할분담
내용 | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  | 8월
AWS(Amazon Web Server) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 테스트 및 디버그 | 
IOCP 프레임워크 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
서버-클라이언트 연동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IOCP 패킷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AWS-클라 연동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NPC용 서버 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내용 | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  | 8월
레벨 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 테스트 및 디버그 | 
모델링 및 리깅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이펙트 처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UI 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사운드 재생 처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
중립 몬스터 AI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이용선
김선필

## Slide 4: 중간 발표 문제점 (발표)
설명 부족
  PPT 제작
  본인의 파트를 본인이 설명할 수 있는 만큼 사진, 동영상(Gif) 다 사용하여 제작
  매주 주간 보고서 내용만 잘 써도 PPT 잘 나올듯
시연 시나리오
  시연 시나리오 미리 준비

## Slide 5: 중간 발표 문제점 (게임 플레이)
퀄리티 부분
  플레이어 팀 별 구분
  무기 변경
  오브젝트 모습
  이펙트
퀄리티 외적 부분
  게임 플레이 타임

## Slide 6: 중간 발표 문제점 (인공지능)
효용기반 의사결정
  인공지능 플레이어의 선택을 보여줄 방법
    Raven 처럼 가중치를 표현할 것인가?
    아니면 다른 방법이 있을 것인가?
  교수님들의 질문
    블로그 내용 및 참고문헌 참고https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=devdeepblue&logNo=220289807509&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F

## Slide 7: 보완 사항 및 앞으로 일정- 정휘현
?

## Slide 8: 보완 사항 및 앞으로 일정- 김나단
?

## Slide 9: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
UI
  미니맵
    우측 클릭 이동
    우측 클릭 이동 길 미니맵 표시
    아이콘 (Player 팀 구별 / 색상)
    아이콘 (Minion 팀 구별 / 색상)
    아이콘 (정글 몬스터)
    타워 아이콘 HP 게이지 처럼 처리

## Slide 10: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
UI
  스킬
    HP 게이지
    MP 게이지
    스킬 아이콘
    스킬 아이콘 Set 변경( 특성 선택 )
  특성 선택창
    특성 선택 아이콘

## Slide 11: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
UI
  스테이터스
    HP 게이지
    MP 게이지
    스테이터스 값 출력
    얼굴 텍스쳐 (선택된 오브젝트의 Front 샷 정보 )
  AI 플레이어 가중치 표현
    인공지능 가중치(Utility) 표현
    인공지능 플레이어의 목표(Goal)
  Scene 구분 UI 제작

## Slide 12: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
모델링
  무기
  방어구
AI
  중립 몬스터 FSM
    나단 작업 예정

## Slide 13: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
이펙트
  빌보드 이펙트
    숫자 빌보드 (데미지 용도)
    폭발 빌보드 (건물 파괴 용도)
    이거 이외에는 빌보드 이펙트로는 잘 모르겠음
사운드
  사운드 재생처리
    Fmod

## Slide 14: 보완 사항 및 앞으로 일정- 김선필
?