|  |  | 작성자 | 2013182034 이용선 | 팀명 | 낙서의 전설 Legend Of Doodles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 18주차 | 기간 | 2018.04.29 ~ 2018.05.05 | 지도교수 | 이 형 구 (서명) |
| 이번주 한일 | - 모델링 (텍스처 작업) 직접 UV 작업해야 하는 오브젝트를 제외한 모든 파일 텍스쳐 작업 완료 - UI 미니맵 뿐만 아니라 모든 UI 위치 완료 좌표 입력 영역 확인 완료 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 텍스쳐 작업

- UI 진행

해당 영역에 대한 좌표 값 및 클릭 값 확인완료
(UI가 화면 고정이기 때문에 직접 픽셀 값을 통한 사용)
비율 값으로 조절 완료 (해상도 변경 문제 없습니다.)

- 유튜브 URL

| 문제점 정리 | UI 작업 | 해결 방안 | 질문, 연습, 분석, 노력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 19주차 | 다음 기간 | 2018.05.06 ~ 2018.05.12 |
| 다음주 할 일 | - Texture 작업 진행중 - 리깅 - 미니맵 카메라 이동 및 아이콘 띄우기 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |