|  |  | 작성자 | 2013182034 이용선 | 팀명 | 낙서의 전설 Legend Of Doodles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 27주차 | 기간 | 2018.07.01 ~ 2018.07.07. | 지도교수 | 이 형 구 (서명) |
| 이번주 한일 | - 모델링 및 텍스처 작업 사브르 모델링 진행 사브르 텍스쳐 작업 진행 KDA 표시를 위한 UI 이미지 제작 Timer 표시를 위한 UI 이미지 제작 - UI 작업 숫자 셰이더 자리수 표현 적용 (가운데 정렬이 아닌 오른쪽 offset 방식) KDA 표시 이미지 변경 숫자 셰이더 KDA 표시 (Player Kill Death Assist) 타이머 이미지 표시 타이머 숫자 셰이더 Time 표시 ( Not Update ) |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- Sabre 모델링 및 텍스처 작업 완료

- 텍스처 작업

  - KDA 표시를 위한 이미지 제작

  - Timer 표시를 위한 UI 이미지 제작

- UI 작업

  - KDA 표시 이미지 변경

  - 숫자 셰이더 


Status Frame의 크기는 변경할 예정입니다.

  - KDA, Team Kill 표시 완료 (Team Kill Value 위치 조절 예정)

  - Timer 이미지 추가 완료 (Game Status Image 변경)

숫자 빌보드 Update 필요 (현재 입력 값 출력 중)

- 유튜브 URL

| 문제점 정리 | UI 구현 UI 이미지 편집, 제작, 수집 | 해결 방안 | 질문, 연습, 분석, 노력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 28주차 | 다음 기간 | 2018.07.08 ~ 2018.07.14.. |
| 다음주 할 일 | - 특성 UI 진행 - 다이렉트 12 글씨 띄우기 연구 진행 (참고자료 : https://www.braynzarsoft.net/viewtutorial/q16390-11-drawing-text-in-directx-12 ) |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |