|  |  | 작성자 | 2013182034 이용선 | 팀명 | 낙서의 전설 Legend Of Doodles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 30주차 | 기간 | 2018.07.22 ~ 2018.07.28. | 지도교수 | 이 형 구 (서명) |
| 이번주 한일 | - 모델링 및 텍스처 작업 - 미니언 모델 수정 - 미니언, 플레이어 Diffuse 맵 변경 - 모델링 리깅 작업 진행 (방어구) - 스킬 아이콘 작업 - UI 작업 - Skill 아이콘 변경 (무기 변화에 맞추어 변화, 아이콘 클릭시 스킬 사용) - 중립몬스터 (로이더 미니맵 아이콘 추가, HP 게이지 추가) - 파티클 작업 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 모델링 및 텍스처 작업

  - 미니언 모델 수정 (무기와 합치게 되었음)

  - 미니언, 플레이어 기본 색상 변경 (Diffuse 맵 변경)

흰색 실사 종이로 변경하게 되었습니다.

  - 모델링 리깅 작업 진행

  - 모델 텍스처 작업

  - 궁수 스킬 아이콘 작업

Color Icon_ 유니티 무료 에셋

Gray Icon

  - 마법사 스킬 아이콘 작업

Color Icon

Gray Icon

  - 파티클 이미지 제작

- UI 작업

  - 스킬 아이콘 작업 완료

막대기 무기를 들고 있을 경우

검 무기를 들고있을 경우

마법 무기를 들고 있을 경우

활 무기를 들고 있을 경우

  - 미니맵 이미지 변경

유니티를 통해서 스크린샷을 통해 이미지를 얻는 방식으로 구하였습니다.

  - 팀별 체력 게이지 색상 구별

(좌) 블루팀 (우) 레드팀

  - Roider 미니맵 아이콘

  - Roider HP 게이지

- 유튜브 URL

| 문제점 정리 | 파티클 이미지 제작 파티클 쉐이더 텍스처 제작 | 해결 방안 | 질문, 연습, 분석, 노력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 31주차 | 다음 기간 | 2018.07.29 ~ 2018.08.04. |
| 다음주 할 일 | - 모델링 텍스처 제작 - Particle Shader, Image 제작 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |