## Slide 1: 중점 연구분야 및 기술적 요소
Client
공간 분할, 충돌 처리
HLSL을 이용한 쉐이더 프로그래밍
상태에 따른 모델과 애니메이션 변화
Server
AWS, IOCP
Client | FBX 익스포터 제작
 | 공간 분할(렌더링), 공간분할(충돌), 충돌 처리
 | 포스트 프로세싱
 | 상태에 따른 모델과 애니메이션 변화
Server | Overlapped IO, Thread Pool, Completion Queue
 | AWS(Amazon Web Service)와 IOCP의 연동
 | 상황을 분석하고 적용하는 인공지능

## Slide 2: 개발일정 및 구성원 역할분담
정휘현
김나단
내용 | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  | 8월
프레임 워크 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 테스트 및 디버그 | 
라인 몬스터 AI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
쉐이더 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내용 | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  | 8월
FBX 익스포터 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 테스트 및 디버그 | 
애니메이션 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
애니메이션 적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
충돌 처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
인공지능 플레이어 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: 개발일정 및 구성원 역할분담
내용 | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  | 8월
AWS(Amazon Web Server) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 테스트 및 디버그 | 
IOCP 프레임워크 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
서버-클라이언트 연동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IOCP 패킷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AWS-클라 연동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NPC용 서버 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내용 | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  | 8월
레벨 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 테스트 및 디버그 | 
모델링 및 리깅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이펙트 처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UI 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사운드 재생 처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
중립 몬스터 AI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이용선
김선필

## Slide 4: 중간 발표 문제점 (발표)
설명 부족
  PPT 제작
  본인의 파트를 본인이 설명할 수 있는 만큼 사진, 동영상(Gif) 다 사용하여 제작
  매주 주간 보고서 내용만 잘 써도 PPT 잘 나올듯
시연 시나리오
  시연 시나리오 미리 준비

## Slide 5: 중간 발표 문제점 (게임 플레이)
퀄리티 부분
  플레이어 팀 별 구분
  무기 변경
  오브젝트 모습
  이펙트
퀄리티 외적 부분
  게임 플레이 타임

## Slide 6: 중간 발표 문제점 (인공지능)
효용기반 의사결정
  인공지능 플레이어의 선택을 보여줄 방법
    Raven 처럼 가중치를 표현할 것인가?
    아니면 다른 방법이 있을 것인가?
  교수님들의 질문
    블로그 내용 및 참고문헌 참고https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=devdeepblue&logNo=220289807509&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F

## Slide 7: 보완 사항 및 앞으로 일정- 정휘현
?

## Slide 8: 보완 사항 및 앞으로 일정- 김나단
스태틱 오브젝트 라이트 처리 함수 확인
Astar 노드, 엣지 생성 미리 해서 파일로 저장
지형 생성, 랜더링 방법 변경
중립 몬스터 FSM 제작
카툰 렌더링 적용
스케치 이펙트 적용
전장의 안개 적용
부쉬 제작 및 적용

## Slide 9: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
UI
  미니맵
    우측 클릭 이동
    우측 클릭 이동 길 미니맵 표시
    아이콘 (Player 팀 구별 / 색상)
    아이콘 (Minion 팀 구별 / 색상)
    아이콘 (정글 몬스터)
    타워 아이콘 HP 게이지 처럼 처리

## Slide 10: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
UI
  스킬
    HP 게이지
    MP 게이지
    스킬 아이콘
    스킬 아이콘 Set 변경( 특성 선택 )
  특성 선택창
    특성 선택 아이콘

## Slide 11: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
UI
  스테이터스
    HP 게이지
    MP 게이지
    스테이터스 값 출력
    얼굴 텍스쳐 (선택된 오브젝트의 Front 샷 정보 )
  AI 플레이어 가중치 표현
    인공지능 가중치(Utility) 표현
    인공지능 플레이어의 목표(Goal)
  Scene 구분 UI 제작

## Slide 12: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
모델링
  무기
    Sword
      Mace
      BF Sword (기획서상 브로드 소드)
      Estoc (덤으로 제작)
      양날 톱
      사브르

## Slide 13: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
모델링
  무기
    Bow
      컴파운드 보우
      비래골
      바나나
      아지노스의 전투검

## Slide 14: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
모델링
  무기
    Staff
      긴 지우개 연필
      번개
      시계탑
      롤리팝

## Slide 15: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
모델링
  방어구
    Basic Armor
    머리
      헬멧
      궁수모자
      법사모자
    그 외의 것
      기획 없음

## Slide 16: 보완 사항 및 앞으로 일정- 이용선
이펙트
  빌보드 이펙트
    숫자 빌보드 (데미지 용도)
    폭발 빌보드 (건물 파괴 용도)
    이거 이외에는 빌보드 이펙트로는 잘 모르겠음
사운드
  사운드 재생처리
    Fmod

## Slide 17: 보완 사항 및 앞으로 일정- 김선필
로비 서버 / 방 만드는거
기능 추가되는 것마다 서버와 동기화
로그인