|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | 2013182034  이용선 | **팀명** | 낙서의 전설  Legend Of Doodles |
| **주차** | 4주차 | **기간** | 2018.1.21 ~ 2018.1.27 | **지도교수** | 이 형 구 (서명) |
| **이번주 한일** | 1. A형 독감으로 인한 휴식 | | | | |

**<상세 수행내용>**

* A형 독감 확진 후 작업을 진행하지 못하였습니다.
* 건강 회복 후 확실히 진행하도록 하겠습니다.
* 유튜브 URL
  + 작업물이 없는 관계로 업로드 하지 않았습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | 건강관리 | **해결 방안** | 건강 회복 이후 빠른 작업 재개 |
| **다음 주차** | 5주차 | **다음 기간** | 2018.1.28 ~ 2018.2.3 |
| **다음주 할 일** | 1. 수호골렘 2. 웹캠 형 몬스터 3. 이후 UI 설계 진행   유닛 모델링을 가장 우선순위로 두고 진행하도록 하겠습니다. | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |